夹江散货堆场

Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

招  标  文   件

第一卷  商务书

常州录安洲长江码头有限公司

二O二O 年 四 月

总目录

- 投标邀请

- 投标方须知

- 合同协议书、合同条款

- 附件

第一章   投标邀请

项目名称：常州录安洲长江码头有限公司Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机的采购（以下简称项目）

根据生产经营需要，常州录安洲长江码头有限公司对Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机进行国内招标。现邀请合格投标人参加投标。

1、资金来源：自筹

2、招标货物名称、数量、主要规格参数：

本次招标的个标货物名称、数量、主要规格参数详见清单和相关标的技术规格书，工作内容包括设计、制造、部装、总装、发货运输至现场、安装和调试、试验、验收、技术服务及人员培训。

| 招标编号 | 设 备 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20200407-Z001 | 斗轮堆取料机 | Q堆/取=3000t/h | 台 | 2 |  |

3、交货时间及交货地点和交货要求：

（1）我公司对斗轮堆取料机的交货时间规定：安装调试完成、并通过验收交付用户使用（交钥匙）时间为合同签订后的 10个月内。

（2）交货地点：江苏省常州市新北区春江镇常州录安洲长江码头有限公司夹江散货堆场。

4、投标资格及报名条件：

（1）投标人应是在中华人民共和国注册的独立企业法人，注册资金人民币10000万元（含10000万元）以上。

（2） 投标的设备制造商应具有生产此类设备的经验 ，最近三年已生产Q堆/取=3000t/h 及以上规格斗轮堆取料机5台以上，并安全使用两年以上的业绩。

（3）投标人应是具有相关制造、安装资格的机器设备制造商；

（4）没有因投标违规而被政府有关部门或业主取消投标资格仍处在处罚期内。

（5）没有因故被责令停止营业，没有财产被接管、冻结或破产。

（6）投标人必须取得本项目招标文件并登记备案，未取得本项目招标文件的潜在投标人无资格参加投标。

（7）本项目不接受联合体投标。

5、投标单位领取招标文件时间：2020年4月7日。

6、领取招标文件地点：常州市新北区春江镇常州录安洲长江码头有限公司2楼供应处。领取文件（报名）时务必提供招标文件领取介绍信。

7、现场勘察：投标人自行进行现场踏勘。

8、标前答疑：2020年4月17日11：00前提交书面澄清要求。

9、投标截止时间和开标时间

投标截止时间：2020年4月22日下午13：30前（北京时间）。

开标时间：2020年4月22日下午13：30（北京时间）。

10、投标文件的递交：投标文件须密封后于投标截止时间前递交至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

11、联系方式：

地      址：常州市新北区春江镇录安洲港区录安洲大道18#

常州录安洲长江码头有限公司2楼供应处（商务标）

邮编：213033            传真：（0519）85720355

联系人：钱小英13506124778

常州录安洲长江码头有限公司3楼装备处（技术标）

邮 编：213033      传 真：（0519）85721166

联系人：宋飞成 15335015789   毛文钢  18921097905

目    录

一、说明

- 定义

- 工程概况

- 招标方式和范围

- 合格的投标人

- 招投标费用

二、招标文件说明

6、   招标文件的构成和语言

7、   招标文件的澄清

8、   招标文件的修改

三、投标文件的编写

- 总的要求

- 投标语言及计量单位

- 招标文件的组成

- 投标文件格式

- 投标报价

- 投标货币

- 投标有效期

- 投标文件的签署及规定

- 分包及外购

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

- 投标截止日期

- 迟到的投标文件

- 投标文件的修改和撤销

五、评标

- 对投标文件的响应性的确定

- 投标文件的澄清

- 对投标文件的评估及比较

- 评标原则及方法

- 与招标人接触

六、合同谈判

- 谈判

七、授予合同

- 定标原则

- 接受或拒绝任何所有投标的权利

- 中标通知

- 履约保证金

- 授予合同时变更数量的权利

- 签订合同

- 腐败和欺诈行为

  - 投标人须知

一、说明

1、定义

1.1“项目法人”指常州录安洲长江码头有限公司

1.2“招标人”指常州录安洲长江码头有限公司

1.3 “投标人”指向招标人提交投标文件的制造商。

1.4“项目”指本次招标的常州录安洲长江码头有限公司（Q堆/取=3000t/h）斗轮堆取料机。

1.5“天”除非本标书文件另有规定，本招标文件所述“天”均指日历日。

1.6“可选项”指招标人提出的选项要求，投标人必须在投标文件中清楚说明可选项的范围及价格（若适用）。

2、工程概况

2.1资金来源

本项目将使用招标人的自筹资金，由招标人使用人民币支付（现汇或银行承兑汇票）本项目招标项目下所有款项。

2.2工程地址

常州录安洲长江码头有限公司位于常州市新北区春江镇录安洲港区内。码头北临长江，南邻S338省道，距沪宁高速公路约14公里，距沪宁铁路常州火车站约20公里。

2.3交通运输

设备运输以水陆并用为原则。码头北临长江，长江水深-11米，为7万吨级码头，南邻S338省道，距沪宁高速公路约14公里，距沪宁铁路常州火车站约20公里，水陆交通较为方便。

3、招标方式和范围

3.1招标方式：邀请招标

3.2招标范围：本标的招标范围为

| 招标编号 | 设 备 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20200407-Z001 | 斗轮堆取料机 | Q堆/取=3000t/h | 台 | 2 |  |

4、合格的投标人

4.1投标人应是依法注册的企业法人。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产、重组状态。

4.2投标人均应是具有相关制造、安装资格的设备制造商。供货厂商应具有设计、制造的能力，并按与相关机械设备技术规格书类似的技术条件生产过5台以上相关设备并成功地商业运行叁年以上。同时应具有ISO9000系列质量体系认证书。

4.3投标人不得直接地或间接地与招标人存在雇佣或曾经雇佣关系，以及为本次招标编制技术规范和其他文件或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

4.4投标人无中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。

5、招投标费用

5.1投标保证金

（1）投标保证金的金额：人民币50万元整（伍拾万元整）

（2）投标保证金的形式：投标保证金可以采用转账支票、现金及电汇。

投标人至少在投标截止期前两天递交投标保证金，确保投标保证金的款项从投标人开立的基本账户一次性汇入招标人指定的账号，招标人在保证金到账后开具投标保证金付款凭证。

投标文件内必须附投标保证金付款凭证复印件，原件必须带到现场出示。

投标保证金如采用电汇方式，投标文件附电汇证明复印件，投标保证金付款凭证原件现场出示。

（3）投标人在投标文件中附投标人开立基本账户的《开户许可证》复印件。

如投标保证金不能满足上述（1）（2）（3）的规定视为无效投标保证金，不能通过初步评审。

（4）中标人在签订合同前，应将开立基本账户的《开户许可证》原件交招标人核查，如提交的开户许可证原件与投标文件中提交的复印件不一致的，则招标人将取消其中标资格，并上报上级主管部门。

招标人制定账户的的账户名称、开户银行及帐号如下：

开户单位：常州录安洲长江码头有限公司

开户行：建行常州分行营业部

帐号：32001628636052503025

财务处办公室电话：0519—85721098

5.2履约担保

（1）中标人在收到中标通知7天内，应向买方提交由国有商业银行提供的履约保函；或将投标保证金转为履约保证金，履约保证金与投标保证金的差额部分以现汇形式补足。

（2）履约担保的金额：合同价格的5%

（3）履约保函的有效期为合同签订之日起至完全履行合同义务后30天

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

6、招标文件的构成和语言

6.1招标文件用以阐明所需设备及服务、招标投标程序、合同条款、技术规范等。招标文件由下述部分组成：

第一卷：商务书

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：合同协议书、合同条款

第四章：附件

第二卷：技术规格书

6.2招标文件的语言为中文

7、招标文件的澄清

7.1投标人对招标文件如有疑问，可在投标邀请规定的投标截止日期前提出，按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到招标人，要求澄清。招标人会在不标明查询来源的情况下将书面答复发给每一投标人。

7.2经招标人同意，投标人可以对项目的现场进行考察，考察费用自理。投标人还应自费考察设备运输条件。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而

修改招标文件，并以书面形式通知每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方有同等约束力。

三、投标文件的编写

9、总的要求

9.1投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规范和其他资料。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提供的资料缺乏真实性，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，均可能导致其投标被拒绝，风险由投标人承担。

9.2本招标文件的内容（包括其中的所有技术资料），投标人不得用于本次投标以外的任何目的。
    10、投标语言及计量单位

10.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

10.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中国国家法定计量单位。

11、投标文件的组成

第一卷 商务部分

11.1投标承诺函

11.2法定代表人授权书

11.3开标一览表（单独密封提交）

11.4投标价格表（附件4）

11.5商务偏差表（附件5）

11.6投标资格证明文件

11.7资格声明（附件6）

11.7.1制造厂家资格声明（附件7）

11.7.2开户许可证、银行资信证明

11.7.3企业法人营业执照（副本）复印件

11.7.4有关鉴定证书（含产品鉴定书或性能验收试验报告等）

11.7.5公司简介（包括组织机构、设计、生产能力、关键设备、厂房、人员等）

11.7.6 ISO9000系列质量体系认证书

11.7.7近三年资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

11.7.8业绩表及用户证明

11.7.9今后两年的订货和排产情况

11.7.10近三年因经济行为受到起诉情况

11.8投标人认为需要加以说明的其它内容。

第二卷 技术规格书

11.9招标文件第二卷《技术规格书》中规定应提供的所有资料，包括但不限于：

11.9.1设备技术性能的详细描述

11.9.2供货范围（包括外购件及进口件）

11.9.3技术标准

11.9.4技术数据表

11.9.5质量保证及试验

11.9.6技术文件

11.9.7技术服务

11.9.8技术偏差表

11.10投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人应将投标文件装订成册，并将投标文件按商务和技术分别立卷。

12、投标函和价格表

12.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标函、开标一览表及投标价格表。

13、投标报价

13.1投标人应按本招标文件《技术规格书》的规定,用图纸、清单和文字来界定供货和服务的范围和界限。设备附件、材料 、设备运杂费、技术资料、接口费、安装费、特种设备检验检测费，必要的备品备件、专用工具和技术报务费、保险费包括在设备费用中，但应分开报价。

13.2投标人应在《投标价格表》上按《技术规格书》规定的供货范围的项目进行报价,标明拟供设备的固定不变的总价。投标人未单独列明的分项价格将被视为该项目的费用已包括在其它分项中合同执行中不另行支付。

14、投标货币

14.1投标货币为：人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为：本次的投标有效期为30日历日。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.投标文件的签署及规定

16.1  投标人应准备一份正本和三份副本投标文件，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。同时，投标人应提供投标电子版两份。若电子版与纸质文件有差异，以纸质文件为准。

16.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表逐页签字。报价表还需加盖公章。

16.3投标文件确需作必要修改时必须经正式授权的投标人代表在修改处签字方为有效。

16.4电子邮件、传真形式的投标概不接受。

17、分包和外购

本项目不允许分包。

四.投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18．1投标人应将投标文件正本和副本中的商务部分和技术部分分别用信封密封，且在包装上表明“正本”、“副本”、“商务部分”、“技术部分”。“商务部分”必须包含附件4投标价格表中的所有表格。所有价格表需用EXCEL电子表格并采用计算公式完成。

18.2 上述所有包装应再装在一个外包装中。密封信封和外包装均应标明项目名称、招标编号、投标设备名称、招标人名称、投标人名称和地址，注明“于开标日之前不准启封”的字样。并加盖公章。

18.3投标人必须将开标一览表（格式见附件3）密封提交，并在信封上表明“开标信封”字样。开标信封应标明项目名称、招标编号、投标设备名称、招标人名称、投标人名称和地址，注明“于开标日之前不准启封”的字样，并加盖公章。

18.4 投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送至招标人。

19、投标截止时间

19.1所有投标文件必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标人。

19.2出现本须知第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

20、迟到的投标文件

招标人将拒绝接受并原封退回在投标截止时间后收到的投标文件。

21、投标文件的修改和撤消

21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但招标人须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。

21.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

五、评标

22  总则

22.1 为依法做好评标工作，保护公平竞争，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，结合工程实际情况，制定本评标实施细则。

22.2 本评标细则适用于常州录安洲长江码头有限公司40.5-38集装箱岸桥采购招标的评标。

22.3  评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标人员必须遵守保密规定，不得泄漏与评标工作有关的情况，不得索贿受贿，不得参加对公正评标有影响的任何活动。任何单位和个人不得非法干预、影响正常的施工招标评标的过程和结果。

23  评标机构和评标程序

23.1  常州录安洲长江码头有限公司Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机的评标工作由常州录安洲长江码头有限公司评审委员会负责完成。

23.2  评标工作主要程序为：

23.2.1、初步评审；

23.2.2、详细评审、评标打分；

23.2.3、推荐中标候选人；

23.2.4、提交书面评标报告。

24  初步评审

24.1  本次招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，评审委员会首先对投标人进行资格后审，不通过资格后审的投标作为废标处理。

24.2 通过资格后审后，评审委员会再对投标文件的实质性内容进行符合性审查，判定满足招标文件要求后，再对其进行商务和技术评审。

24.3 投标文件通过符合性审查的主要条件：

（1）未按规定缴纳投标保证金的

（2）投标文件未按规定的期限、地点送达的

（3）投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

（4）投标的法定代表人或其授权委托人，未准时参加开标的

（5）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的

（6）投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的

（7）不满足本招标文件关于投标人须知中合格投标人要求的；

（8）对关键的商务条款表示疑义，如支付方式、适用法律、税费、质量保证、履约保涵、保险范围及争议的解决；

（9）未按招标文件规定的方式报价的；

（10）交货期严重偏离招标文件规定的；

（11）投标书中未提供第二卷《技术规格书》中规定的技术数据表或未实质性响应《技术规格书》中主要性能参数。

（12）恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、税务登记证等资格证明文件）或在近期经营活动中有工商、税务部门不良记录的；没有提供提营业执照、财务报表、税务登记证的。

投标文件不符合以上条件之一的，评审委员会应认为其存在重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

24.4  对于实质上不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分而使之符合规定。

25 详细评审

25.1 评审委员会还应从合同条件、评标价、技术部分等方面进行详细评审。

25.2 评审委员会对合同条件进行评审的主要内容包括：

25.2.1、投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，没有提出新的风险划分方法；

25.2.2、投标人没有增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

25.2.3、投标人没有提出不同的验收、计量、支付办法；

25.2.4、投标人对合同纠纷、事故处理办法没有提出异议；

25.2.5、投标人在投标合同中没有欺诈行为；

25.2.6、投标人对合同条款没有重大保留等。

投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，评审委员会应对其作废标处理。

25.3 评审委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在下列问题之一，则属于重大偏差，按废标处理：

25.3.1、承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求；

25.3.2、合同承包业绩及履约信誉证明材料虚假。

25.4  详细评审的评标打分采用综合评估法。

评审委员会对已通过详细评审的投标文件，进行评审和评分。其分值设置为总分100分，具体评分权重如下：

1、商务：50%（包括价格）

2、技术：50%

商务部分+技术部分=100%

（一）商务部分评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 | 40 | 详见“投标价格” |
| 2 | 同类项目的销售业绩 | 6 | 投标人自2017年1月1日以来，销售Q堆/取=3000t/h及以上的堆取料机斗轮机2台，得1分，每增加2台增加1分，最高得分为6分（提供投标单位合同复印件及使用单位反馈书） |
| 3 | 企业财务状况 | 2 | 满足以下任何一项得1分，共二项，最多2分。 1、投标人提供的经审计的2018年度财务报表反映：1、投标人的净资产超过10000万元人民币的，得1分。 2、企业2018年的资产负债率≤65%得1分。 |
| 4 | 质量体系认证 | 2 | 通过ISO质量保证体系得2分，否则不得分 |
| 5 | 合 计 | 50 |  |

其中“投标价格”详细评分：

1、评标基准价=所有合格投标人的有效报价的平均价*K值

2、K值为当场抽取，K值在0.96—1.0之间。

3、当投标人的有效报价等于评标基准价时，为40分；当投标人的有效报价偏离评标基准价时，每高于基准价1%扣2分，每低于基准价1%扣1分，扣分以本项分值为限。

（二）技术部分评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人研发、制造及供货能力 | 10 | （1）投标人自2017年1月1日以来，销售Q堆/取=3000t/h及以上的斗轮堆取料机斗轮机6台，并运行良好，得4分；每增加2台增加2分，总分以10分为限。（提供投标单位合同复印件及使用单位反馈书） |
| 2 | 主要参数和性能指标 | 5 | 主要性能参数达到技术规格书要求的。其它视情况扣分。 |
| 3 | 供货范围 | 3 | 按技术规格书要求供货得3分。其它视情况扣分。 |
| 4 | 产品的结构特点（包含材料的选用和配置）、加工制作工艺和技术及质量保障 | 8 | （1）材料选用和配置：选用行业内一流厂家产品，通过生产实践证明产品可靠性高、质量有充分保证的得2分，其它视情况扣分。 （2）生产工艺和设备投入：生产设备先进，工艺流程合理高效，过程控制措施有针对性且正确，采用新技术、新工艺提高产品性能和质量的得2分，其它视情况扣分。 （3）产品质量和检验：加工设备先进，检测方案完备，检测手段有针对性，能有效控制质量的得2分，其它视情况扣分。 （4）质量体系和质量承诺：质量保证体系健全，规章制度齐全，管理人才素质高，手段先进，质量承诺上乘的得2分，其它视情况扣分。 |
| 5 | 进度计划和保障措施 | 8 | （1）满足招标文件的交货进度，关键线路清晰、准确、完整，提出的进度计划合理、可行，关键节点的控制措施有力合理可行，工期保证措施完整得当，进度违约责任承诺具体，得4分，其它视情况扣分。 （2）安装、调试、验收工作计划：在货物安装、调试、验收的实施计划中，提供的安装施工组织设计、工作内容、进度计划、调试方案和验收大纲等详细、科学、合理。得4分，其它视情况扣分。 |
| 6 | 运输、安装、调试 | 2 | 运输方案科学、合理、严谨，方式可靠，能保证到货质量和时间的，得2分，其它视情况扣分。 |
| 7 | 验收后1-3年可选配件清单 | 3 | 认真填写投标文件中验收后1-3年斗轮机后可选配件清单表（附表4.5）,并承诺终身有偿、不高于市场价提供该设备的配件得3分，否则不得分。 |
| 8 | 技术资料交付、技术服务及人员培训 | 3 | 能按招标书规定提交技术资料、提供技术服务和人员培训的得3分，其他视情况扣分。 |
| 9 | 售后服务 | 6 | 在投标文件中需承诺并有实际措施提供以下服务：卖方派出技术人员在6小时内到达为满足基本要求，得2分；若卖方派出技术人员在4小时内到达得4分；若卖方派出技术人员在2小时内到达现场处理问题得6分。 |
| 10 | 专利 | 2 | 同类产品有专利的，每项加1分。（加满为止） |
|  | 合计 | 50 |  |

25.5  分项得分的计算及综合得分

25.5.1、价格部分的得分由评标委员会依据规定统一计算后得出。

25.5.2、商务标、技术标部分各分项的评分应分别为评标委员会所有委员对该项评分的算术平均值。商务标、技术标部分的得分为各项的评分之和。

25.5.3、综合得分为价格得分以及商务标部分与技术标部分得分之和。

26  推荐中标候选人

26.1评标委员会按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人综合得分排名。评标委员会推荐第一名为中标候选人，第二、第三名依次为后备的中标候选人。出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，则按投标价较低的投标人排名在前。

26.2  评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，或因有效投标不足使得投标明显缺乏竞争的，或认为所有投标人的评标价均不具备竞争性或具有明显的围标、串标迹象的可以否决所有投标，但需经评标委员会三分之二以上成员表决通过。投标人少于两个或者所有投标被否决的，招标人应当依照有关规定重新招标。

27  评标报告

27.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，推荐合格的中标候选人。评标报告应如实记载以下内容，并由评标委员会全体成员签字。

（一）项目概况；

（二）招标过程（包括资格后审和开标纪录）；

（三）招标工作（包括评标委员会组成、评标标准与方法、评标过程，以及废标说明）；

（四）评表结果；

（五）评标结果

（六）评标附表及有关澄清纪录。

27.2  评标委员会全体成员应在技术评审表、商务评审表及综合评审表的每一页上签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面说明并记录在案。

27.3如评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。

27.4  招标人根据评标委员会的推荐意见首先向首选预中标人发出谈判邀请书，其法人代表或授权代表应按谈判邀请书规定的时间、地点与招标人进行商务谈判，根据谈判结果确定中标人，不得在评委会推荐的中标候选人之外确定中标人。

六、授予合同

28、定标原则

28.1合同将授予符合下列条件的投标人：

（1）投标文件及其澄清文件实质性响应招标文件要求并具有实际履行合同能力的；

（2）通过招标人技术、商务综合评价，结果最优的；

28.2最低报价不是被授予合同的保证。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护投资方的利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并且无解释的义务。

30、中标通知

30.1招标人将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2《中标通知书》将作为正式签定合同的依据。

31、履约保证金

31.1中标人在收到中标通知7天内，应向买方提交由国有商业银行提供的履约保函。

31.2履约担保的金额：合同价格的5%

31.3履约保函的有效期为合同签订之日起至完全履行合同义务后30天。

33、签定合同

中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点、金额与招标人正式签定合同。

34、腐败和欺诈行为

34.1招标人、投标人等参与投标的各方，均应在项目设备招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁的道德水准。具体规定如下：

34.1.1“腐败行为”指在招标采购和合同执行等过程中，为影响工作人员的行为而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

34.1.2“欺诈行为”指为了影响招标采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给招标人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，旨在使投标价格成为人为的、无竞争性的价格，并使招标人无法从自由公开的竞争中受益。

34.1.3如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标；

34.1.4如果投标人在任何时候，被中国国家有关部门认定为有腐败和欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内不得参与相关项目的投标或被授予合同。

第三章  合同协议书、合同条款

目 录

一、合同协议书

二、合同条款

1.定义

2.合同标的

3.供货范围

4.合同价格

5.支付

6.技术标准和专利权

7.保险和税费

8.交货

9.包装和标记

10.技术服务和联络

11.监造和检验

12.安装、调试、可靠性试运行、性能试验、验收

13.保证

14.索赔

15.转让、分包和外购

16.合同的变更、修改、解除

17.不可抗力

18.合同争议的解决

19.合同生效及其他

20.法定地址

一、合同协议书

合同编号：

签定日期：

签定地点：

中国法人常州录安洲长江码头有限公司为买方，与中国法人      公司作为卖方，经友好协商于上述日期和地点达成协议如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，应按下列文件顺序在前者为准。

（1）合同协议书

（2）合同条款及附件

（3）技术规格书

（4）中标通知书

（5）招标文件及其有效补充文件

（6）投标文件及其有效补充文件

（7）其他文件

3、考虑到买方将按照本合同规定向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照本合同的规定向买方提供（Q堆/取=3000t/h）斗轮堆取料机贰台，同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务、设备安装调试、检验等。

4、考虑到卖方将按照本合同规定向买方提供（Q堆/取=3000t/h）斗轮堆取料机贰台，同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务设备安装调试、检验等。买方在此保证按照本合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5、卖方应对所提供的全部设备相关的商务、技术、质量、性能保证、交货期、售后服务等承担全部责任。

6、本合同的生效条件如下：

（1）合同双方授权代表签字并加盖合同章。

（2）合同的正式生效日期以双方签字、盖章日期为准。

二、合同条款

本合同是中国法人常州录安洲长江码头有限公司作为买方，与中国法人         公司作为卖方，在友好协商的基础上签署的，其条款如下：

1、定义

1.1“买方”指常州录安洲长江码头有限公司。

1.2“招标人”指常州录安洲长江码头有限公司。

1.3“卖方”指具有相关制造、安装资格的机器设备制造商。

1.4“项目”指常州录安洲长江码头有限公司（Q堆/取=3000t/h）斗轮堆取料机采购。具体要求见《Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机技术规格书》要求

1.5“合同”指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括合同条款、技术规格书、附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.6“合同价格”指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应支付给卖方的款项。

1.7“合同设备”指卖方按合同要求，须向买方提供的一切机械、装置、材料、仪器仪表、备品备件、专用工具和所有各种物品。

1.8“技术资料”指合同设备的设计、制造、监造、检验、安装、调试、可靠性运行、常州市质量技术监督部门的质检证书、检修维护、性能试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件等）。

1.9“技术服务”指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、安装、调节、可靠性试运行、验收、运行和检修时相应的技

1.10“监造”指在合同设备的制造过程中，由买方派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。监造不解除卖方对合同设备所负的质量责任。

1.12“现场”指将要进行设备安装的地点。

1.13“验收”指买方依据技术规范规定接受合同设备所依据的程序和条件。

1.14“可靠性试运行”指合同设备调试完成后的一项带满负荷运行试验，时间性为连续不中断的168小时。

1.15“性能试验”指为检验本合同《斗轮堆取料机技术规格书》规定的性能保证值能否达到，按《斗轮堆取料机技术规格书》规定的标准、程序和方法所进行的试验。

1.16“日、月、年”指公历的日、月、年；“天”指24小时；“周”指7天。

1.17“设备缺陷”指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.18 “最后一批交货”指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98%以上，并且余下未交的设备不影响设备的安装、调试和性能试验。

2．合同标的

本合同所订设备将用于常州录安洲长江码头有限公司。

设备名称：斗轮堆取料机    规格：Q堆/取=3000t/h

数量：贰台

卖方供应的设备应是全新的、完整的、技术先进的。该设备应是卖方近3年制造同类型的已有5台并正常运行了3年，且证明是成熟可靠的产品。

2.1设备的技术规范和性能按《斗轮堆取料机技术规格书》的规定。

2.2卖方提供的技术资料按《斗轮堆取料机技术规格书》的规定。数量：每台机械、电气各六套及电子版文件（格式由买方提供）二套。

2.3卖方提供技术服务按合同条款第10条。

2.4卖方承担设备运输、保险及常州市质量技术监督部门的机械设备质检费用。

3．供货范围

3.1合同供货范围详见《斗轮堆取料机技术规格书》。

3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在合同执行中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中未列入而且确实是卖方供货范围中应有的，并且是满足《斗轮堆取料机技术规格书》，对合同设备的性能保证值要求必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品、备件等补上，且不调整合同总价。

4．合同价格

4.1卖方履行在本合同项下卖方所有责任和义务的合同总价为人民币   元整（大写：        元）。

4.2合同设备、备品备件、专用工具、技术文件、技术服务、税费、保险费、包装费、运输费、安装调试费及常州市质量技术监督部门关于机械设备的质检费等均已包括在合同设备总价内。

4.3合同分项价格详见附件4。（分项价格表）

5．支付方式

5.1本合同使用货币种类为：人民币。

5．2付款方式：承兑或现汇。

5．3合同付款：设备安装完成通过验收交付使用后十天内，支付合同总价的40%，2022年2月28日之前支付合同总价30%，2023年2月28日之前支付合同总价的30%。支付第一笔款项前必须提供下列材料：

(1)买方设备接收部门签署的全部设备的接收单二份；

(2)交付设备的制造厂商的质量证书一式二份；

(3)交付设备的装箱单一式二份；

(4)进口部件的报关单一式二份；

(5)由卖方根据买方要求开具该设备支付款项的财务收据。

(6)按照本合同第7条规定的受益人为买方、金额为合同设备总价110%的保险单。

5．4设备完成可靠性试运行后，卖方按买方要求提供合同总价100%的增值税发票。

6．技术标准和专利权

6.1所有交付的设备应符合本合同《斗轮堆取料机技术规格书》所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合货物原产国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本标准。

6．2 卖方应保证，买方使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉等。任何第三方提起侵权诉讼时，卖方应与第三方交涉并承担所有由此引起的法律和经济责任。

7．保险和税费

7．1 卖方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向国内一流的保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输保险，保险区段为卖方仓库到合同条款第8.2条规定的交货地点止。

7．2 如发生卖方未对该台套合同设备进行投保，买方有权将这部分保险费从该台套合同设备的运杂费中扣除。由此发生的责任，将全部由卖方承担。

7．3根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳与本合同有关的税费。

7．4 本合同价格为含税价。合同价格内已包含卖方提供的设备、运输、保险、技术资料、技术服务、外购件（包括进口设备部件）、安装调试、检验检测等所有税费和卖方履行本合同的其他有关税费。

8．交货

8．1本合同设备的交货期及交货顺序应满足设备安装进度和顺序的要求。设备安装调试完成、并通过验收交付用户使用（交钥匙）时间为：2021年2月28日前。

8．2 合同设备交货地点为：常州录安洲长江码头有限公司夹江码头堆场。

合同设备运抵交货地点并办理书面交接手续的日期为合同设备的实际交付日期，卖方承担在这之前的一切风险。此日期将作为按合同条款14.2条对任何延期交货计算延期违约金的依据。

8．3发运通知

8．3．1卖方应向买方提供每批货物名称、总重量、总体积及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物启运15天前，卖方应以传真将     8.3.2款中的各项内容通知买方。

8．3．2 在每批货物备妥及装运车辆、船、火车发出24小时内，卖方应以传真将该批货物的如下内容通知买方。

(1)合同号；

(2)货物预计运抵日;

(3)货物名称及编号和价格;

(4)货物总毛重;

(5)货物总体积;

(6)总包装件数和包装方式;

(7)交运车站名称、车号和运单号；

(8)重量超过二十吨或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的

名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(9)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品，必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

8．4卖方按本合同条款2.2条和《斗轮堆取料机技术规格书》中关于技术资料交付的要求，及时向买方提供合同设备的图纸及技术文件，并直接送达：

常州录安洲长江码头有限公司  装备技术处

地址：江苏省常州市新北区春江镇录安洲大道18号

邮编：213033

传真：0519-85721166

电话：0519-85721199

联系人：宋飞成 15335015789  毛文钢  电话：18921097905

9．包装与标记

9．1 卖方交付的所有货物要符合同家标准《GB191-2000》中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定。具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

卖方应对合同设备进行妥善的油漆，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货、长期露天堆放以及实际运行时的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈 、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

卖方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雨、防霉、防锈 、防腐蚀和防震等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

9．2卖方对包装箱内和捆扎的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。标记应该使用易于辨识且不易丢失或不易偶然无意擦除的方法。标记不能影响安装后整个设备和系统的美观。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。应按照设备特性和不同的运输及装卸要求，在箱体上的明显位置标上：“小心”、“轻放”、“向上”、“防雨”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

9．3对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

9．4每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证、质量合格证明书、技术说明一式二份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一式二份，另快递邮寄上述资料各二份给收货单位。

9．5备品备件和专用工具应分别包装，并在争装箱外加以注明上述内容，并标明“备品备件”或“专用工具”等的字样，一次性发货。

10．技术服务和联络

详见《Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机技术规范书》

11. 监造与检验

详见《Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机技术规范书》

12. 安装、调试、可靠性试运行、性能试验和验收

详见《Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机技术规范书》

13.保证

13．1合同设备的质保期为合同设备最终验收后24月。

13．2卖方保证合同设备是全新的、未曾使用过的、技术上先进的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、能够安全和稳定地运行，适合于本合同规定的用途和目的，并满足《斗轮堆取料机技术规格书》的要求。

13．3卖方保证所交的技术资料是完整的、清晰的和正确的，并且能够满足合同设备的设计、检验、安装、调试、可靠性试运行、性能试验、运行和维修的要求。

13．4卖方保证及时派遣合格的技术人员提供专业的、正确的和高效的技术服务。如果卖方从非买方的建设公司雇用人员，为卖方的原因进行额外工作，所有费用应由卖方承担。而且任何卖方所雇用的任何人员事前都必须得到买方的同意。

13．5本合同执行期间，如果卖方提供的合同设备有缺陷，技术资料有错误或由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成合同设备损坏，卖方应立即无偿更换或修理。如需更换，卖方应负担由此产生到工作现场更换的一切费用，更换期限应不迟于证实属卖方责任之日起的1个月内，否则，应按合同条款14.4条处理。卖方应承担检验费以及补偿买方遭受的全部花费和直接损失。如果由于买方的责任，而发生额外工作，所有的费用，如人力、机械、材料消耗均应由买方承担。

由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

在质保期内由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在无法区分责任方的缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到指定目的地，并且通知买方。

13.6如果由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备,而使该套合同设备停运时,则更换或修理部分的质保期应重新起算。

13.7合同规定的质保期满后，由买方在15天内出具最终验收证书。条件是:在此期间卖方应完成买方在质保期满前提出的索赔和赔偿。

14索赔

14.1  如果合同设备在设计、制造、交货、检验、安装、调试、可靠性试运行、性能试验和质保期内卖方未能或未能完全履行其在本合同项下所承担的义务，卖方除应继续履行其合同义务外，买方还有权向卖方提出索赔并自行选择下列一项或多项补救措施：

（1）按照本合同的规定，由卖方向买方支付违约金。

（2）由卖方自负费用修理有缺陷的合同设备或消除合同设备的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，或卖方不能在买方限定期限内修复有缺陷的合同设备，买方有权自行请其他合格供货商消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用和风险均由卖方承担。

（3）由卖方自负费用以新设备替换有缺陷的合同设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同设备或技术资料，同时卖方应在重新起算的质保期内对替换后的设备作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。对于急需的设备，卖方应自负费用将其空运到工作现场。

（4）卖方按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价；或买方退还合同设备、收回合同规定被拒设备已付款项，并且卖方应承担买方的损失和所发生的费用，包括但不限于利息、银行费、运费、保险金、检验费、贮存、装卸费和其它用于被拒设备保管和保护的费用及延期生产的直接损失费。

（5）卖方赔偿因其违约引起的其它损失。

14．2如果卖方未能按照交货期要求及时交货，卖方应按以下比例支付迟交违约金：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周违约金为迟交的合同设备金额的1.0%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周违约金为迟交的合同设备金额的1.5%；

（3）从迟交的第九周开始，每周违约金为迟交的合同设备金额的2.0%；

迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务。

14．3卖方应按照《斗轮堆取料机技术规格书》规定的计划交付技术资料。如果卖方未能按时交付任何一批技术资料或一批技术资料的任何一部分，每迟交一周，卖方向买方支付违约金5万元/批。

14．4如果在合同设备的安装、调试、可靠性试运行和验收期间发生工期延误，合同双方应作详细记录，分清责任。如果延误由于卖方原因造成并达一个月以上，则此后卖方应按下述比例支付工期延误违约金：

（1）从延误的第一周到第四周，每周违约金为合同设备金额的1.0%；

（2）从延误的第五周到第八周，每周违约金为合同设备金额的1.5%；

（3）从延误的第九周开始，每周违约金为合同设备金额的2.0%；

在根据上述14.2、14.3 和14.4条计算违约金时，延时不足一周的按一周算。这部分违约金最多不超过合同总价的5%。违约金的支付不能免除卖方继续履行合同项下在安装、调试、可靠性试运行和验收期间的义务。且卖方应支付由于技术服务错误或违约造成买方的直接损失。

14．5如果由于卖方原因，在其所进行的第二次验收期间仍不能达到本合同《斗轮堆取料机技术规格书》规定的一项或多项保证指标，卖方应在接到买方书面通知后14天内按下列计算办法承担违约金：

额定工作效率指标与保证值如有负偏差，则每偏差1%，违约罚款额度为合同总价金额的1%

上述指标若同时有多项或多点未达到保证值，则赔偿额度为每项赔偿额累加之和。上述违约金的总金额不得超过合同设备总价10%。卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换条件被买方接受之日，即为买方承认该套合同设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。

如果上述设备的违约金的总金额超过该设备总价的10%，买方有权选择拒绝违约金方式，而要求采用14.1条规定或14.1条规定之外的其它补救措施补偿买方的实际损失。

14．6卖方对于根据上述14.2 、14.3、14.4、14.5款承担的合同设备违约金总额累计不应超过合同总价的10%。如果累计的违约金超出合同总价的10%，买方有权终止部分或全部合同而不给卖方以任何补偿。

14．7如果卖方在收到买方索赔要求后14天内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方发出索赔通知后14天内或买方同意延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从任何一笔未付款项或买方与卖方签定的任何合同付款中扣回索赔金额。

14．8如果由于买方原因，迟付货款，买方须按下列方式支付违约金：

迟交1-4周，每周罚迟付金额的0.5%

迟交5-8周，每周罚迟付金额的1.0%

迟交9周以上，每周罚迟付金额的2.0%

不满一周按一周计算。

买方除支付以上违约金外，还应支付迟交款的相应利息，以上合同设备违约金总额不超过合同设备总价的5%。

15转让分包与外购

15．1本项目不允许分包。

15．2外购不能解除卖方在合同项下包括质量控制和质量保证在内的任何义务和责任。

16合同的变更、修改、解除

16．1买方有权在任何时候书面要求卖方在合同范围内变更一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货期和交货地点

（4）卖方提供的服务。

卖方收到买方的变更通知后，应按买方的变更要求履行。如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行合理的调整，同时应修改合同。卖方根椐本条进行修改的要求必须在收到买方的变更通知后10天内提出。

任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

16.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或不提出修正计划，买方将保留部分或全部终止本合同的权利，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为在本合同其他条款中有明确规定，则按有关条款处理。

如果买方行使终止权利，买方有权停付到期应支付给卖方终止部分的款项。

16.3 如果卖方有下述违约行为，在不妨碍买方采用其他经济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同：

（1）由于卖方的原因，延迟安装、调试、可靠性试运行、性能试验达到2个月以上；

（2）如果卖方未能履行合同项下任何义务（细微义务除外），并且在收到买方违约通知后30天内仍未能对其违约行为作出有效补救；

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

如果买方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付设备类似的设备，卖方应对购买类似设备所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.4如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、收购、解体、注销）或无清偿能力或发生资不抵债，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权在任何时候以书面形式通知卖方或其破产清算管理人或合同归属人终止合同，此种情况下合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利或向该破产清算管理人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同，而不给卖方补偿。

若上述的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何损失及索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束后的一切事宜。

16.5 买方可在任何时候处于自身的权利向卖方发出书面通知，全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的权利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已经完成准备装运的货物，买方按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）让其一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；

（2）取消剩下的设备，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的设备和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

17  不可抗力

17．1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸、传染病等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格和性能保证指标。

17．2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在14天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

17．3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商本解决本合同的执行问题（包括交货、安装、可靠性试运行和验收等问题）。

18合同争议的解决

18．1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

18．2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，可在买方所在地仲裁机构仲裁或向买方所在地法院提起诉讼。

18．3法院判决是终决的，对双方都有约束力。

18．4除法院判决另有规定外，上述过程发生的法院审理费用，应由败诉方承担。

18．5在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

19   合同生效及其他

19．1本合同生效需满足下列条件：

本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托签字，加盖合同专用章。

合同的正式生效日期以双方签字、盖章日期为准。

19．2本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，如果附件与合同正文不一致，合同正文效力优先。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。

19．3对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。它们应作为本合同的组成部分并与合同正文具有同等效力。

19．4如果合同任何一方发生公司的合并、分立或重组，应立即通知另一方其合同义务的安排，并由合同义务的继受方与合同另一方办理相关的合同变更手续。该继受方应继续承担本合同项下未完成的责任和义务并保证合同义务的履行和责任的承担不会因此受到影响。

19．5合同双方应指定二名授权代表及其助理，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

19．6本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。

19．7合同双方未行使或部分行使或延迟行使本合同项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃或变更，也不影响其进一步行使该权利或任何其他权利。

19．8本合同项下双方互相提供的文件、资料，双方为履行合同目的的除外，均不得提供给与合同工程无关的第三方。

19．9任何一方向对方提出通知和要求应以书面方式（传真或特快专递发送），在取得对方或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19．10本合同用中文书写，合同正本六份，买方和卖方各执三份。合同双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。外购进口设备的技术资料、说明书等文件应有中文版本。

20法定地址：

20．1本合同双方的地址如下：

买方：常州录安洲长江码头有限公司

地址：江苏省常州市新北区春江镇录安洲大道18号

邮编：213033

传真：0519-85721166，85720355

电话：0519-85721199

开户行：

帐号：

法定代表人：

卖方：

地址：

邮编：

传真：

电话：

开户行：

帐号：

法定代表人：

第四章  附件

目  录

附件1 投标函

附件2 法定代表人授权书

附件3 开标一览表

附件4 投标价格表

附件5 商务偏差表

附件6 资格声明

附件7 制造厂家的资格声明

附件8履约担保格式

附件1

投标函

致：常州录安洲长江码头有限公司

根据贵方   常州录安洲长江码头有限公司  项目招标采购设备及服务的投标邀请，签字代表                  （全名、职务）经正式授权并代表投标人               （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表；

- 投标价格表；

- 招标文件要求所需提供的全部文件；

- 资格证明文件；

- 投标保证金，金额为（大写）伍拾万元整   （小写）￥500000元  。如投标方在上述投标文件有效期内撤回标书；或在收到上述中标通知后的30天内未能或拒绝签署正式合同；或未能按时提交履约担保，贵方有权没收投标保证金。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺在收到中标通知7天内，按招标文件规定向贵方递交履约担保。

- 在合同协议书正式签署生效之前本投标函连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表签字：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

公      章：

日      期：   年    月    日

附件2

法定代表人授权书

本授权书声明，注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]的[合同名称]投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年          月            日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标人名称：

投标人公章：

附件3

开标一览表

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t斗轮堆取料机                                                       单位：万人民币

| 投标人 | 单价（万元） | 数量（台） | 投标总价（万元） | 机器重量（单台） | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表与投标保证金同装在一单独的信封内，单独密封提交。

2、投标声明如无，则填“无”。

投标人代表：

投标人公章：

日      期：

附件4

投标价格表

说 明：

1.投标价格表由以下独立表格构成：

表4.1价格汇总表

表4.2设备、材料分项价格表

表4.3专用工具分项价格表

表4.4随机备品备件价格表

表4.5 运行1-3年可提供配件价格表

表4.6设备主要配置表

2. 以上表格是指投标方对所提供的仪器设备和每一项下的服务进行详细的描述，投标人应被认为在填报单价和价格之前，已经阅读了《技术规格书》、招标文件的其他章节以及审查了所有图纸，以确保要求的所有范围已被包含在每一个项目内。报出的单价和价格应被认为还包含所有隐含的内容，以及包含管理费和利润。

3.如投标人不清楚或无法确定任何项下的范围，他们应在提交其投标文件前，根据招标文件投标须知请求予以澄清。

4.投标价应以招标文件投标须知中规定的货币和指明的方式进行报价。对于每个项目，投标人应填写每一表格中的合适的栏目，并给出这些表中指明的价格细目。价格表中相对应每个项目的价格应包含技术规范、图纸或招标文件其他部分对该项目的所有详细要求。

5．当招标人为了支付或部分支付，变更估价、索赔评估，招标人有理由向投标人提出要求或其他目的时，投标人应向招标人提供包含在各价格表中的任何部分或总价项目的价格明细。

6．所有的投标价格表须用EXCEL格式完成。

7、价格汇总表4.1的总价应该与开标一览表一致，如果不一致，以开标一览表为准。

8、表4.2/表4.3/表4.4都是表4.1的详细说明，已经包含在投标总价中。

表4.5是为了考量投标单位售后服务能力同时也是保证后续斗轮机正常运行的重要保障，不组成投标总价。

表4.1价格汇总表

投标人名称：

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

投标货币：人民币                              单位：万元

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |
| 二 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |
| 四 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 五 | 运杂费 |  |  |  |  |
| 六 | 新斗轮机安装费 |  |  |  |  |
| 七 | 老堆料机拆除费 |  |  |  |  |
| 八 | 监造费 |  |  |  |  |
| 九 | 检验费 |  |  |  |  |
| 十 | 保险费 |  |  |  |  |
| 合计： |

投标人代表签字：

投标人公章：

日    期：

表4.2设备、材料分项价格表

投标人名称：

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

投标货币：人民币                          单位：万元

| 序号 | 项目 | 可选供应商 | 选择供应商 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强度摩擦连接螺栓 | 晋亿、全力标准件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制动器 | 长沙三占、江西华伍 |  |  |  |  |  |
| 3 | 力矩限制器（回转） | 宜昌凯诺、武汉正通 |  |  |  |  |  |
| 4 | 斗轮驱动机构 | FLAND、卓伦 |  |  |  |  |  |
| 5 | 回转减速器及保护系统 | SEW、华成中德 |  |  |  |  |  |
| 6 | 大车行走三合一 | SEW、华成中德 |  |  |  |  |  |
| 7 | 皮带减速机 | SEW、华成中德 |  |  |  |  |  |
| 8 | 液力偶合器及保护系统 | 广东中兴 |  |  |  |  |  |
| 9 | 蛇簧联轴器 | 上海精基 |  |  |  |  |  |
| 10 | 缓冲器 | 辽宁清原 |  |  |  |  |  |
| 11 | 轴承 | 主要STC、SKF、FAG（其他哈、洛、瓦） |  |  |  |  |  |
| 12 | 电子机械夹轮器 | 长沙三占、江西华伍 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 可选供应商 | 选择供应商 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格或型号 |
| 13 | 液压系统 | 力士乐、PARKER（进口） |  |  |  |  |  |
| 14 | 回转大轴承 | 徐州罗特艾德 |  |  |  |  |  |
| 15 | 上机电缆（三合一） | 创拓世、普睿司曼、普瑞斯曼 |  |  |  |  |  |
| 16 | 变频高压电缆卷取 | 常州常迪、自得 |  |  |  |  |  |
| 17 | 箱式变及高低压配电柜 | 江苏德春、武进三泰、江苏源普 |  |  |  |  |  |
| 18 | 整机电控及配套控制柜 | 常州基腾、武汉港迪 |  |  |  |  |  |
| 19 | 光耦合器 | STEMMANN-TECHNIK、常州自得 |  |  |  |  |  |
| 20 | 无线测温及智能操控装置 | 江苏斯菲尔、杭州休普 |  |  |  |  |  |
| 21 | 无线车载及便携式无线对讲机 | 好易通、海能达 |  |  |  |  |  |
| 22 | 机上变压器 | 江苏天道、华迪特变 |  |  |  |  |  |
| 23 | 司机室与电气房 | 常州常迪、武汉港迪、常州华恩、常州辉岳 |  |  |  |  |  |
| 24 | 低压电气元件 | 施耐德（接触器除外） |  |  |  |  |  |
| 25 | 电子皮带秤 | 中矿巴斯特、天津申克 |  |  |  |  |  |
| 26 | 主要电机 | 大连天元电机、上海南洋 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 可选供应商 | 选择供应商 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格或型号 |
| 27 | 变频器 | SCHNEIDER、ABB |  |  |  |  |  |
| 28 | 软启动器 | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| 29 | PLC | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| 30 | 编码器 | TURCK、库伯勒 |  |  |  |  |  |
| 31 | 机上电缆 | 江苏中天、江苏亨通 |  |  |  |  |  |
| 32 | 油漆 | 海虹、佐敦、中远关西、振华 |  |  |  |  |  |
| 33 | 司机室CMS触摸屏 | GP |  |  |  |  |  |
| 34 | 风速仪、声光报警装置 | 上海南华、武汉菲舍 |  |  |  |  |  |
| 35 | 操作手柄 | SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| 36 | 端子排 | 菲尼克斯 |  |  |  |  |  |
| 37 | 凸轮开关、限位开关 | SCHNEIDER、施迈赛 |  |  |  |  |  |
| 38 | 感应开关 | TURCK、SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| 39 | 跑偏、拉绳开关 | 上海光川、武汉菲舍 |  |  |  |  |  |
| 40 | 高压负荷开关 | 伊顿电力、ABB |  |  |  |  |  |
| 41 | 综合保护仪表 | 国网南自NZ600，西门子 |  |  |  |  |  |
| 42 | 空调 | 格力（工业空调） |  |  |  |  |  |
| 43 | 视频系统 | 泛海巨涛、润朗科技 |  |  |  |  |  |
| 44 | 照明灯具 | 苏州天星能源、海洋王 |  |  |  |  |  |
| 45 | 干雾抑尘系统 | 常州苏南、凯诺电气、思泰意达 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 可选供应商 | 选择供应商 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格或型号 |
| 46 | 主要钢结构 | Q345B（鞍钢、宝钢、武钢、马钢、山钢、沙钢） |  |  |  |  |  |
| 47 | 辅助钢结构 | Q235B（鞍钢、宝钢、武钢、马钢、山钢、沙钢） |  |  |  |  |  |
| 48 | 悬臂皮带 | 双箭、宝通 |  |  |  |  |  |
| 49 | 耐磨衬板 | 日照正盛、常州硕展 |  |  |  |  |  |
| 50 | 柔性矫正器 | 洛阳九华洋 |  |  |  |  |  |
| 51 | 托辊、滚筒 | 宝科机械、宁波探索、象山乐方 |  |  |  |  |  |
| 52 | 清扫器 | 蒂普拓普 |  |  |  |  |  |
| 53 | 机上工控机 | 菲尼克斯、西门子 |  |  |  |  |  |
| 54 | 悬臂皮带液压拉紧装置 | 徐州五洋 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表4.2必须根据按序号及内容逐项填写（含进口部分）。此表中没有包含但组成此斗轮机必须的零配件也请按详细分项目填列”中。

2、投标人在填写此表4.2时，须先在“要求供货商”中明确选定供货商后填写，未选中的供货商不必写出。

3：表4.2是表4.1中第一项“设备”所有组成部分详细清单，已包含在设备报价中。

投标人代表签字：

签字日期：

投标人公章：

表4.3专用工具分项价格表

投标人名称：

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

投标货币：人民币                             单位：万元

| 序号 | 专用工具 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 交货地价格 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |

注：表4.3总价金额应与表4.1中第三项“专用工具”金额一致，如果不一致，以表4.1为准。

投标人代表签字：

签字日期：

投标人公章：

表4.4随机备品备件分项价格

投标人名称：

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

投标货币：人民币                       单位：万元

| 序号 | 备品备件 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 交货地价格 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |

投标人代表签字：

签字日期：

投标人公章：

注：表4.4总计金额应与表4.1中第二项“随机备品备件”金额一致，如果不一致，以表4.1为准。

表4.5. 验收后1-3年可提供配件价格表

斗轮机投入运行后1-3年正常工作所需的备件清单

投标货币：人民币                 单位：万元

| 项目 | 备件名称型号规格 | 安装 位置 | 制造 厂家 | 原始 产地 | 每台机所需数量 | 推荐 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：虽不包含在表4.1价格总表中，但此表是考核设备后续斗轮机正常运行保障的重要参数，主要看1-3年以后可以提供给使用方所需备品备件的清单及价格，清认真填写。

表4.6设备整机重量表

投标人名称：

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

斗轮堆取料机整机重量

| 整机重量 |  |
| --- | --- |
| 1、大车行走机构 |  |  |
| 2、主结构 |  |  |
| 3、料斗 |  |  |
| 4、小车 |  |  |
| 5、其他 |  |  |

投标人代表签字：

签字日期：

投标人公章：

附件5

商务偏差表

投标人名称：

招标编号：

设备名称：Q堆/取=3000t/h斗轮堆取料机

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标书响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须在说明栏中提供撤回偏差相应的增加价格供买方参考。

投标人代表签字：

签字日期：

投标人公章：

附件6

资格声明

须知

1.1投标人应填写和提交附件6.1，附件7，以及提供其他有关资料。

1.2对所附表格中要求的资料和询问应作出明确的回答。

1.3资格文件的签字人应保证他所作的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4投标人提供的资格文件将由投标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6全部文件应按照招标文件规定的语言和份数提交。

附件6.1

资格声明

致：常州录安洲长江码头有限公司

为响应你方     年   月    日的投标邀请，下述签字人员参与投标，提供招标文件中规定的                   （货物名称），提交下述文件并证明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明，各有1份正本，  份副本。

2.下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方开立基本帐号银行                     （银行名称）出具的资信证明。

投标人名称：（公 章）

投标人代表签字：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）

地址：

电话：

传真：

邮编：

附件7

制造厂家的资格声明

1.制造厂家名称及概况：

A. 制造厂家名称：

B.总部地址：

邮编：

传真、电话：

C .成立日期或注册日期:

D 实收资本：

E.最近三年资产负债表、损益表和现金流量表（到     时为止）

2.与投标设备有关的情况

A.投标设备的生产设施及其他情况：

生产设备：

年生产能力：

B. 投标人不生产而从其他生产厂商得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C.投标人最近五年该类设备在国内主要用户的名称和地址

| 用户名称和地址、邮编 | 销售设备名称 |
| --- | --- |

3近三年的年营业总额：

| 年 度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应厂家名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

5.有关基本开户银行的名称和地址：

6.制造厂家所属的集团公司：（如有的话）

7其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

投标人代表签字：

授权代表职务：

传真/ 电话：

日       期：

附件8履约担保格式

履约担保

鉴于                                 接受

于        年       月       日参加             的投标，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）              元（￥       ）

2.履约保函的有效期为合同签订之日起至完全履行合同义务后30天

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.发包人和承包人按《合同条款》第16条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：

法定代表人或其委托代理人：

地址：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：以上附件8履约保函的格式内容仅供参考，中标后提交的履约保函条款须经我公司财务和风险管控人员认可。